# Závěrečné vyhodnocení akce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | Ministerstvo životního prostředí | **Identifikační číslo EDS :** | **115D122001191** |
|  | Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 | **Identifikační číslo EIS :** | **reg.c. IS SFZP 10052086** |

## Název akce (projektu) CZ.1.02/6.4.00/09.06169 Tůně a Mokřad Křečkov

**Účastník** Jeřábek Martin xxxx

**Typ financování** Ex ante

**Místo realizace projektu** Křečkov

Xxxx xxxxx

CZ

**Alokace v území (okres LAU)**

CZ0208

Nymburk

**IČ**

**RČ** xxxxx **Telefon** xxxxx

**Statutární** xxxxx **E-mail** [xxxxx](mailto:skalovazdena@seznam.cz)

## zástupce, nebo

**osoba oprávněná Fax**

**Kód řádku**

**Název Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost Vyhov**

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 28.02.2012 max

**Skutečnost 22.11.2011 Ano**

2020 Zápis Registrace akce (projektu) 15.06.2010 max

**Skutečnost 15.06.2010 Ano**

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.11.2012 max

**Skutečnost 13.08.2012 Ano**

**Cíl akce (projektu) Cíl projektu splněn**

**Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr**

**Kód řádku**

**Název indikátoru Měrná**

**jednotka**

**Výchozí hodnota**

**Cílová hodnota**

**Datum cílové hodnoty**

**Vyhov.**

**Skutečnost**

**Kód řádku**

**Název parametru Měrná jednotka**

**Hodnota Závaznost Minimální**


**hodnota \***

**Maximální hodnota \***

**Vyhov.**

1 Celková plocha obnovených nebo zakládaných mokřadních biotopů

ha 1,408 min 0,000 0,000



**Skutečnost 1,408 min 0,000 0,000 Ano**

\* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

03.04.2015 Strana:1/3

**Financování projektu \*** údaje Kč **X €**

**P.č. Kód řádku do 31.12.2010**


**2011 Aktuální rok**

**2012**

**Celkem v letech Závaz**

**nost**


**Min/Max hodnota Vyhov.**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5010 | 0,00 | 15 000,00 | 25 775,27 | 40 775,27 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **15 000,00** | **25 000,00** | **40 000,00** |  | **Ano** |
| 2 | 5011 | 0,00 | 153 550,00 | 42 941,61 | 196 491,61 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **153 550,00** | **41 650,00** | **195 200,00** |  | **Ano** |
| 3 | 5014 | 0,00 | 0,00 | 29 693,12 | 29 693,12 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **0,00** | **28 800,00** | **28 800,00** |  | **Ano** |
|  | **501s** | **0,00** | **168 550,00** | **98 410,00** | **266 960,00** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **168 550,00** | **95 450,00** | **264 000,00** |  | **Ano** |
| 4 | 5075 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **48 000,00** | **0,00** | **48 000,00** |  | **Ano** |
|  | **507s** | **0,00** | **48 000,00** | **0,00** | **48 000,00** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **48 000,00** | **0,00** | **48 000,00** |  | **Ano** |
|  | **54ps** | **0,00** | **216 550,00** | **98 410,00** | **314 960,00** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **216 550,00** | **95 450,00** | **312 000,00** |  | **Ano** |
| 5 | 5573a | 0,00 | 165 660,75 | 75 283,65 | 240 944,40 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **165 660,75** | **73 019,25** | **238 680,00** |  | **Ano** |
|  | **557s** | **0,00** | **165 660,75** | **75 283,65** | **240 944,40** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **165 660,75** | **73 019,25** | **238 680,00** |  | **Ano** |
| 6 | 5679 | 0,00 | 21 655,00 | 9 841,00 | 31 496,00 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **21 655,00** | **9 545,00** | **31 200,00** |  | **Ano** |
|  | **567s** | **0,00** | **21 655,00** | **9 841,00** | **31 496,00** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **21 655,00** | **9 545,00** | **31 200,00** |  | **Ano** |
| 7 | 5730 | 0,00 | 29 234,25 | 13 285,35 | 42 519,60 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **29 234,25** | **12 885,75** | **42 120,00** |  | **Ano** |
|  | **573s** | **0,00** | **29 234,25** | **13 285,35** | **42 519,60** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **29 234,25** | **12 885,75** | **42 120,00** |  | **Ano** |
|  | **59zs** | **0,00** | **216 550,00** | **98 410,00** | **314 960,00** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **216 550,00** | **95 450,00** | **312 000,00** |  | **Ano** |
|  | **Souhrn za SR NEINV** | **0,00** | **165 660,75** | **75 283,65** | **240 944,40** |  |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **165 660,75** | **73 019,25** | **238 680,00** |  |  |
| 8 | 6010 | 0,00 | 0,00 | 55,19 | 55,19 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **Ano** |
| 9 | 6011 | 0,00 | 0,00 | 243,02 | 243,02 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **Ano** |
| 10 | 6012 | 0,00 | 7 095 140,00 | 9 700,47 | 7 104 840,47 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **7 095 140,00** | **0,00** | **7 095 140,00** |  | **Ano** |
| 11 | 6014 | 0,00 | 0,00 | 35,32 | 35,32 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **Ano** |
|  | **601s** | **0,00** | **7 095 140,00** | **10 034,00** | **7 105 174,00** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **7 095 140,00** | **0,00** | **7 095 140,00** |  | **Ano** |
|  | **64ps** | **0,00** | **7 095 140,00** | **10 034,00** | **7 105 174,00** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **7 095 140,00** | **0,00** | **7 095 140,00** |  | **Ano** |
| 12 | 6573a | 0,00 | 5 427 782,03 | 7 676,08 | 5 435 458,11 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **5 427 782,03** | **0,00** | **5 427 782,03** |  | **Ano** |
|  | **657s** | **0,00** | **5 427 782,03** | **7 676,08** | **5 435 458,11** | **max** |  |

03.04.2015 Strana:2/3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **5 427 782,03** | **0,00** | **5 427 782,03** |  | **Ano** |
| 13 | 6679 | 0,00 | 709 514,08 | 1 003,32 | 710 517,40 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **709 514,08** | **0,00** | **709 514,08** |  | **Ano** |
|  | **667s** | **0,00** | **709 514,08** | **1 003,32** | **710 517,40** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **709 514,08** | **0,00** | **709 514,08** |  | **Ano** |
| 14 | 6730 | 0,00 | 957 843,89 | 1 354,60 | 959 198,49 | max |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **957 843,89** | **0,00** | **957 843,89** |  | **Ano** |
|  | **673s** | **0,00** | **957 843,89** | **1 354,60** | **959 198,49** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **957 843,89** | **0,00** | **957 843,89** |  | **Ano** |
|  | **69zs** | **0,00** | **7 095 140,00** | **10 034,00** | **7 105 174,00** | **max** |  |
|  | **Skutečnost** | **0,00** | **7 095 140,00** | **0,00** | **7 095 140,00** |  | **Ano** |
|  | **Souhrn za SR** | **0,00** | **5 427 782,03** | **7 676,08** | **5 435 458,11** |  |  |
| **INV** | |  |  |  |  | | |
| **Skutečnost** | | **0,00** | **5 427 782,03** | **0,00** | **5 427 782,03** | | |
|  | **Souhrn za** | **0,00** | **5 593 442,78** | **82 959,73** | **5 676 402,51** |  |  |
| **SR** | |  |  |  |  | | |
| **Skutečnost** | | **0,00** | **5 593 442,78** | **73 019,25** | **5 666 462,03** | | |
|  | **Souhrn za SR** | **0,00** | **5 593 442,78** | **82 959,73** | **5 676 402,51** |  |  |
| **a alokace EU** | |  |  |  |  | | |
| **Skutečnost** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
|  | **Souhrn** | **0,00** | **7 311 690,00** | **108 444,00** | **7 420 134,00** |  |  |
| **zdrojů** | |  |  |  |  | | |
| **Skutečnost** | | **0,00** | **7 311 690,00** | **95 450,00** | **7 407 140,00** | | |



**Podmínky**

Platnost Podmínek poskytnutí dotace, které příjemce obdržel spolu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Stanovením výdajů na financování akce organizační složky státu, případně s jeho změnou se nemění. Částky finančních prostředků uvedené v tomto formuláři slouží k finančnímu vypořádání prostředků státního rozpočtu. V důsledku rozdílného způsobu zaokrouhlování, které bylo používáno v předchozích letech v informačním systému ISPROFIN, nemusí být hodnoty uvedené v tomto formuláři shodné se skutečně vyplacenými prostředky a skutečně vynaloženými vlastními zdroji příjemce. Skutečně vyplacené prostředky jsou uvedeny v Protokolu vyúčtování poskytnuté podpory, který je zasílán spolu s tímto formulářem a je jeho nedílnou součástí.

**Závěrečné hodnocení**

Projekt byl realizován v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** |  | **Č.j.** | 115D122001191/9 |
| **Schválil** | Mgr. Martin Kubica, ÚŘOPŽP | **Vyřizuje** | xxxx, xxxx |

**Razítko a podpis Telefon** xxxx

**E-mail** [xxxx](mailto:Eva.Srailova@sfzp.cz)

**Fax**

03.04.2015 Strana:3/3