Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí



# Žádost o poskytnutí podpory

## Operační program Životní prostředí, výzva č. 8. výzva OPŽP

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu | Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky |
| Žadatel | Teplárna Strakonice, a.s. |
| Identifikační číslo projektu | 813706 |
| Kraj realizace | Jihočeský kraj |

1. Identifikace operačního programu a výzvy

Oblasti podpory

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritní osa | 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí |
| Primární oblast podpory | 2.2 - Omezování emisí |
| Podoblast podpory | 2.2.a) Kotelny nad 5 MW |
| Projekt spadá do další oblasti podpory | Ne |

1. Základní identifikace projektu

Projekt

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu | Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky |
| Název projektu (anglicky) | Reconstruction of boilers K1 and K2 by using fluid parts |
| Rozsah celkových uznatelných nákladů projektu | od 1 mil.CZK do 25 mil. EUR |
| Stručný obsah projektu | Předmětem projektu je rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky spalování a možností spoluspalování biomasy do 10% se základním palivem hnědým uhlím. |
| Cíle projektu | Hlavním cílem projektu je snížení emisí znečišťujících látek se stanovenými emisními stropy a to zejména NOx, TZL a SO2. Doprovodným efektem je také snížení emisí CO2 zvýšením účinnosti kotlů a využitím biomasy. |

Místo realizace projektu

|  |  |
| --- | --- |
| Ulice | Komenského |
| Číslo popisné | 59 |
| Číslo orientační |  |
| PSČ | 386 43 |
| Kraj (NUTS III) | Jihočeský kraj |
| Okres (NUTS IV) | Strakonice |
| Obec | Strakonice |
| Ověřeno dne |  |
| Katastrální území | Strakonice |
| Popis umístění projektu | Realizace projektu bude probíhat v areálu společnosti Teplárna Strakonice a.s. |

Harmonogram projektu

|  |  |
| --- | --- |
| Přípravná fáze projektu | 1.1.2007 |
| Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení | 6.4.2009 |
| Předpokládané datum zahájení realizace projektu | 1.1.2010 |
| Předpokládané datum ukončení realizace projektu | 30.12.2012 |
| Předpokládané datum zahájení provozu | 31.12.2012 |

Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města

Pokud je projektový záměr součástí Integrovaného plánu rozvoje měst, bude dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007 bonifikován 10 % z celkového obdrženého bodového hodnocení. Město potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a prioritami schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Toto potvrzení dodá žadatel jako přílohu k žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP -bez dodaného potvrzení nemůže být projekt bonifikován.

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt je realizovaný v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města | Ano |
| Kraj (NUTS III) | Jihočeský kraj |
| Okres (NUTS IV) | Strakonice |
| Obec | Strakonice |
| Oblast IPRM | IOP/1/JZ/14 IPRM Strakonice (deprivované zóny "Sídliště Mír") |
| Činnost IPRM | 3.2 Zlepšení stavu životního prostředí |

## Typ projektu

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory | Ano - žádám o poskytnutí podpory dle GBER - regionální investiční podpora |

Skupinové projekty

**Název projektu**

# Základní identifikace žadatele (subjektu)

|  |  |
| --- | --- |
| Vyberte typ žadatele | Právnická osoba |

## Žadatel

Vyplňte IČ a přejděte na další pole formuláře. Systém automaticky doplní právní formu a DIČ. Pokud systém nezobrazuje data správně, [ověřte jejich stav v databázi ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares\_fr.html.cz](http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fr.html.cz)

|  |  |
| --- | --- |
| IČ | 60826843 |
| Název subjektu | Teplárna Strakonice, a.s. |
| Právní forma | Akciová společnost |
| DIČ | CZ60826843 |
| Typ subjektu | Soukromý |
| Plátce DPH | Ano |
| OKEČ |  |
| Účetní jednotka žadatele účtuje: | V soustavě podvojného účetnictví |
| Předmět činnosti subjektu | výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny a ostatní |
| Máte živnostenské oprávění ve vztahu k předmětu podpory? | Ano |
| IČ bylo ověřeno | 27.7.2015 09:15 |

## Sídlo žadatele

Adresy jsou ověřovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud systém adresu odmítá, pokuste se ji nejprve v UIR-ADR dohledat: <http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html>

|  |  |
| --- | --- |
| Ulice nebo část obce | Komenského |
| Číslo popisné | 59 |
| Číslo orientační |  |
| PSČ | 386 01 |
| Kraj (NUTS III) | Jihočeský kraj |
| Okres (NUTS IV) | Strakonice |
| Obec | Strakonice |
| Ověřeno dne | 11.3.2020 10:34 |
| Kód adresy | 25 232 568 |
| E-mail | [xxxx](mailto:info@tst.cz) |
| WWW | [xxxx](http://www.tst.cz/) |

## Kontaktní osoba žadatele

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno | xxxx |
| Příjmení | xxxx |
| Titul | Ing. |
| Telefon | +420 xxxx |
| Mobilní telefon | +420 xxxx |
| E-mail | [xxxx](mailto:kajtman@tst.cz) |

Statutární zástupce žadatele

**Fyzické osoby nepodnikající:** v případě více vlastníků uveďte pověřenou osobu a doložte pověření

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno | xxxx |
| Příjmení | xxxx |
| Titul | Mgr. |
| Název funkce | předseda představenstva |

|  |  |
| --- | --- |
| Telefon | +420 xxxx |
| Mobilní telefon |  |
| Je sídlo statutárního zástupce odlišné od údajů žadatele? | Ne |

## Informace o právním vztahu k předmětu podpory

Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou pořízené (popřípadě rekonstruované, upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakož i budovy a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

|  |  |
| --- | --- |
| Právní vztah k předmětu podpory | Žadatel bude po dokončení projektu vlastníkem předmětu podpory |

## Typ účetní jednotky

Kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí účetnictví žadatele. Struktura je uvedena podle Českých účetních standardů (ČÚS).

|  |  |
| --- | --- |
| Zvolte typ účetní jednotky | Pro podnikatele |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vyhláška** | **ČÚS** | **Typ účetní jednotky** |
| **500/2002 Sb.** | **001-023 (FZ 01/2003)** | **Pro podnikatele** |
| **501/2002 Sb.** | **101-115 (FZ 02/2003)** | **Pro finanční instituce** |
| **502/2002 Sb.** | **201-223 (FZ 04/2003)** | **Pro pojišťovny** |
| **503/2002 Sb.** | **301-312 (FZ05/2003)** | **Pro zdravotní pojišťovny** |
| **504/2002 Sb.** | **401-414 (FZ 06/2003)** | **Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání** |
| **505/2002 Sb.** | **501-522 (FZ 03/2003)** | **Pro ÚSC, PO, SF a OSS** |

# Ekonomické údaje

Záložku 'D' prosím vyplňujte v **tisících Kč**.

## Přehled o tvorbě a potřebě finančních zdrojů (v tis. Kč) včetně projektu.

Vyplňují všichni žadatelé kromě obcí, měst, svazků, krajů, OSS a příspěvkových organizací zřízených OSS a fyzických osob nepodnikajících.

Vyplňuje se časová řada od roku předcházejícího roku podání žádosti plus roky realizace akce, je-li součástí podpory půjčka SFŽP plus dalších pět let po ukončení akce.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** |  | | **Rok** | | | | | | | | | |
| **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** |  | **Tržby** |  |  | **457 494** | **473 984** | **454 874** | **429 434** | **477 425** |  |  |  |
| **2** |  | **Náklady** |  |  | **438 313** | **459 781** | **451 655** | **429 214** | **470 841** |  |  |  |
| **3** | **1-2** | **Bilanční zisk** |  |  | **19 181** | **14 203** | **3 219** | **220** | **6 584** | **0** |  |  |
| **4** |  | **Daňová povinnost** |  |  | **2 908** | **609** | **978** | **4 196** | **5 169** |  |  |  |
| **5** |  | **Povinné příděly fondům** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **6** | **3-4-5** | **Disponibilní zisk** |  |  | **16 273** | **13 594** | **2 241** | **-3 976** | **1 415** | **0** |  |  |
| **7** |  | **Odpisy** |  |  | **55 139** | **54 667** | **53 100** | **50 933** | **63 679** |  |  |  |
| **8** | **6+7** | **Zdroje celkem** |  |  | **71 412** | **68 261** | **55 341** | **46 957** | **65 094** | **0** |  |  |
| **9** |  | **Splátky úvěrů** |  |  | **3 000** | **3 000** | **3 000** |  |  |  |  |  |
| **10** | **8-9** | **Zůstatek zdrojů** |  |  | **68 412** | **65 261** | **52 341** | **46 957** | **65 094** | **0** |  |  |

Doplňující komentář

## Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis. Kč) včetně projektu

Vyplňují všichni žadatelé kromě obcí, měst, svazků, krajů, OSS a příspěvkových organizací zřízených OSS a fyzických osob nepodnikajících.

Vyplňuje se časová řada od roku předcházejícího roku podání žádosti plus roky realizace akce, je-li součástí podpory půjčka SFŽP plus dalších pět let po ukončení akce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.**  **ř.** |  | | **Rok** | | | | | | | | | |
| **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **A** |  | **Počáteční stav peněžních prostředků (+)** |  |  | **37 745** | **54 391** | **42 396** | **52 049** | **57 185** |  |  |  |
| **1** |  | **Hospodářský výsledek za účetní období (+)** |  |  | **16 273** | **13 594** | **2 241** | **-3 976** | **1 415** |  |  |  |
| **2** |  | **Daňové odpisy hmot. a nehm. invest. majetku (+)** |  |  | **55 139** | **54 667** | **53 100** | **50 933** | **63 679** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **3** |  | **Nové krátkodobé úvěry** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **4** |  | **Nové úvěry střednědobé a dlouhodobé (+)** |  |  | **0** | **0** | **50 000** | **250 000** | **200 000** |  |  |  |
| **5** |  | **Zůst. cena prodaného hm. a nehm. inv. majetku (+)** |  |  | **15 157** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **6** |  | **Prodané cenné papíry v ceně pořízení (+)** |  |  | **7 500** | **38 965** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **7** |  | **Jiné příjmy (+)** |  |  | **-479** | **1 455** | **-2 658** | **-2 017** | **-2 078** |  |  |  |
| **8** |  | **Změna stavu zásob (P-, U+)** |  |  | **-4 090** | **-3 974** | **2 180** |  |  |  |  |  |
| **9** |  | **Změna stavu pohledávek (P-, U+)** |  |  | **-30 249** | **31 863** | **-3 000** | **-1 000** |  |  |  |  |
| **1**  **0** |  | **Změna stavu závazků (P+, U-)** |  |  | **1 431** | **-18 029** | **5 480** | **3 196** | **4 269** |  |  |  |
| **1**  **1** |  | **Změna základního jmění (P+, U-)** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **1**  **2** |  | **Změna zůstatku daně z přidané hodnoty (+,-)** |  |  | **5 577** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **1**  **3** |  | **Změna časového rozlišení (+, -)** |  |  | **647** | **10 537** | **-13 450** | **-8 700** | **-11 336** |  |  |  |
| **B** | **1 až 13** | **Příjmy celkem** | **0** | **0** | **66 906** | **129 078** | **93 893** | **288 436** | **255 949** | **0** | **0** | **0** |
| **1**  **4** |  | **Nákup hm. a nehm. inv. majetku v ceně pořízení (-)** |  |  | **42 033** | **138 073** | **81 240** | **283 300** | **247 130** |  |  |  |
| **1**  **5** |  | **Nákup cenných papírů v ceně pořízení (-)** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **1**  **6** |  | **Aktivace majetku zahrnutá do příjmů (-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1**  **7** |  | **Splátky krátkodobých úvěrů (-)** |  |  | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** | **0** |  |  |  |
| **1**  **8** |  | **Splátky střednědobých a dlouhodobých úvěrů (-)** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **1**  **9** |  | **Vyplacené dividendy a podíly vlastníků (-)** |  |  | **5 227** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2**  **0** |  | **Jiné platby a výdaje (-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **14 až 20** | **Platby a výdaje celkem** | **0** |  | **50 260** | **141 073** | **84 240** | **283 300** | **247 130** | **0** | **0** | **0** |
| **D** | **B-C** | **Hotovost běžného roku** | **0** | **0** | **16 646** | **-11 995** | **9 653** | **5 136** | **8 819** | **0** | **0** | **0** |
| **E** | **A+D** | **Hotovost na konci roku** | **0** | **0** | **54 391** | **42 396** | **52 049** | **57 185** | **66 004** | **0** | **0** | **0** |

Doplňující komentář

## Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - v tis. Kč.

Vyplňují všichni žadatelé kromě OSS a příspěvkových organizací zřízených OSS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Název věřitele** | **Zůstatek nesplacených úvěrů ke dni zpracování žádosti** | **Splátky v letech** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **Česká spořitelna a.s.** | **6 000** |  |  |  | **3 000** | **3 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **6 000** |  |  | **0** | **3 000** | **3 000** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Doplňující komentář

## Plánované úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - v tis. Kč.

Vyplňují všichni žadatelé kromě OSS a příspěvkových organizací zřízených OSS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Název věřitele** | **Plánovaná výše** | **Splátky v letech** | | | | | | | | | | | | | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** |  | **500 000** |  |  |  | **50 000** | **250 000** | **200 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **500 000** |  |  |  | **50 000** | **250 000** | **200 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Doplňující komentář

Plánovaná výše úvěru má prioritně sloužit na pokrytí financování plánovaného projektu nad rámec přislíbené dotace a dále na zajištění dalších nezbytných investičních akcí.

## Vystavené záruky, ručitelská prohlášení - v tis. Kč.

Vyplňují všichni žadatelé kromě OSS a příspěvkových organizací zřízených OSS. Týká se záruk a ručitelských prohlášení vystavených žadatelem za 3. osoby.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Název věřitele** | **Výše záruky/ručitelského prohlášení** | |
| **Ke dni zpracování žádosti** | **Poslední rok platnosti záruky/ručitelského prohlášení** |
| **1** |  | **0** |  |
|  | **Celkem** | **0** |  |

Doplňující komentář

# Křížové financování

## Upozornění

Tato záložka slouží pouze pro křížové financování v prioritní ose 7

# E. Financování

Záložku 'E' prosím vyplňujte v **korunách, ne v tisících Kč**. Uvedené částky se vyjadřují **včetně DPH** (v případě plátce DPH vložte DPH do nezpůsobilých výdajů).

## E1.5 - soukromý subjekt, projekt podléhající podmínkám veřejné podpory

Pokud byly žadatelem vynaloženy v r. 2007 způsobilé výdaje, zahrňte je v tabulce E.1.5 do r. 2008.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skladba financování projektu** | | **Celkem** | | | **Roky** | | | | | | | | **Kontrol**  **. součet** |
| **Kč** | **% (k CZVV**  **)** | **% (k CZV)** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **celkové výdaje na projekt** | **594 000 000** |  |  | **0** | **0** | **0** | **224 857 0**  **80** | **145 467 3**  **60** | **200 419 5**  **60** | **23 256 00**  **0** | **0** | **0** |
| **2** | **celkové nezpůsobilé výdaje** | **95 000 000** |  |  | **0** | **0** | **0** | **35 961 99**  **1** | **23 264 98**  **2** | **32 053 63**  **3** | **3 719 394** | **0** |  |
| **3** | **celkové způsobilé výdaje** | **499 000 000** |  | **100** | **0** | **0** | **0** | **188 895 0**  **89** | **122 202 3**  **78** | **168 365 9**  **27** | **19 536 60**  **6** | **0** |  |
| **4** | **soukromé financování** | **319 360 000** |  | **64** | **0** | **0** | **0** | **120 892 8**  **57** | **78 209 52**  **2** | **107 754 1**  **93** | **12 503 42**  **8** | **0** |  |
| **4a** | **- soukromé financování ze zdrojů žadatele** | **319 360 000** |  | **64** | **0** | **0** | **0** | **120 892 8**  **57** | **78 209 52**  **2** | **107 754 1**  **93** | **12 503 42**  **8** | **0** |
| **4b** | **- spolufinancování ze zdrojů SFŽP - půjčka na doplnění VZ** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **celkové způsobilé veřejné výdaje** | **179 640 000** | **100** | **36** | **0** | **0** | **0** | **68 002 23**  **2** | **43 992 85**  **6** | **60 611 73**  **4** | **7 033 178** | **0** |  |
| **6** | **maximální veřejná podpora** | **179 640 000** | **100** | **36** | **0** | **0** | **0** | **68 002 23**  **2** | **43 992 85**  **6** | **60 611 73**  **4** | **7 033 178** | **0** |  |
| **7** | **podpora (příspěvek) z ERDF/FS** | **152 694 000** | **85** | **31** | **0** | **0** | **0** | **57 801 89**  **7** | **37 393 92**  **8** | **51 519 97**  **4** | **5 978 201** | **0** |
| **8** | **spolufinancování -národní veřejné výdaje** | **26 946 000** | **15** | **5** | **0** | **0** | **0** | **10 200 33**  **5** | **6 598 928** | **9 091 760** | **1 054 977** | **0** |  |
| **9** | **spolufinancování ze zdrojů SR-kap.315/ SFŽP** | **8 982 000** | **5** | **2** | **0** | **0** | **0** | **3 400 112** | **2 199 643** | **3 030 587** | **351 659** | **0** |  |
| **10** | **spolufinancování ze zdrojů SR-kap.315/ SFŽP- navýšení** | **17 964 000** | **10** | **4** | **0** | **0** | **0** | **6 800 223** | **4 399 286** | **6 061 173** | **703 318** | **0** |
| **11** | **spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Kč** | **% (k CZVV**  **)** | **% (k CZV)** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| **13** | **ostatní veřejné financování** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **14** | **finanční prostředky ze SR** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Kontrolní součet** | **0** |  | | | | | | | | | | |

Doplňující komentář

## E2 - Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt** | | **vysvětlivky** | **Kč** |
| **a** | **žadatel-vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)** |  | **150 000 000** |
| **b** | **žadatel-ostatní zdroje vratné** | **ř.c+d** | **264 360 000** |
| **c** | **bankovní úvěr/půjčka** |  | **264 360 000** |
| **d** | **půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc, půjčka od SFŽP)** |  |  |
| **e** | **žadatel-ostatní zdroje nevratné** | **ř.f+g** | **0** |
| **f** | **dotace od soukromého subjektu** |  |  |
| **g** | **dotace od veřejného subjektu** |  |  |
| **h** | **Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem** | **ř.a+b+e+i** | **414 360 000** |
| **i** | **věcný příspěvek** |  |  |
|  | **Kontrolní součet** | **zbývá dodefinovat:** | **0** |

# F, G. Vliv na rovné příležitosti

## Vliv na rovné příležitosti

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv na rovné příležitosti | Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální |
| Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti: | Projekt vzhledem ke své obsahové náplni je z hlediska rovných příležitostí neutrální. |

Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí | Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí |
| Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí | Projekt ma pozitivní dopad na životní prostředí,a to zejména na zlepšení kvality ovzduší díky realizaci opatření vedoucích ke snížení emisí škodlivých látek NOx, TZL, SO2 a CO2 do ovzduší, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. |

H. Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ výběrového řízení** | **Předmět zakázky** | **Předpokládané datum vyhlášení výběrového řízení** |
| **Jednací řízení s uveřejněním nadlimitní** | **Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky** | **30.3.2009** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadávací řízení mimo režim zákona dle příloh směrnice MŽP** | **Předmět zakázky** | **Předpokládané datum vyhlášení výběrového řízení** |

J. Přínosy opatření

Záložku J není potřeba vyplňovat, pokud je na záložce B, v tabulce Skupinové projekty, uveden pouze jeden projekt. Vyplňte pouze záložku J2.

# J2. Přínosy opatření

-

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekologické přínosy navrhovaného opatření - bilance emitovaných látek do ovzduší** | | | | |
| **Znečišťující látka** | **Stav před realizací (t/rok)** | **Stav po realizací (t/rok)** | **Celkové snížení (t/rok)** | **Poznámka** |
| **TZL** | **3** | **2,7** | **0,3** |  |
| **SO2** | **668** | **456** | **212** |  |
| **NOx** | **199** | **92** | **107** |  |
| **VOC (mimo I. a II. třídu)** | **9** | **13** | **-4** |  |
| **CO** | **59** | **55** | **4** |  |
| **NH3** | **10** | **10** | **0** |  |
| **PAU** | **0,000051** | **0,000051** | **0** |  |
| **I. třída** | **0** | **0** | **0** |  |
| **II. třída** | **0** | **0** | **0** |  |
| **CO2** | **110 643** | **92 932** | **17 711** |  |
| **Eps** | **545,24** | **336,3** | **208,94** |  |
| **\*Eps emise primárních a prekuzorů sekundárních částic (dopočte se automaticky v IS SFŽP ČR) - TZL + (0,54\*SO2) + (0,88\*NOx) + (0,64\*NH3)** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické a ekologické parametry navrhovaného opatření** | | | |
| **č.** | **Název kritéria** | **Jednotka** | **Hodnota** |
|  | **SOUČASNÝ STAV** | | |
| **1** | **Původní instalovaný výkon celkový** | **kW (jiné vyjádření)** | **54 000** |
| **2** | **Původní instalovaný výkon elektrický** | **kWe** | **8 800** |
| **3** | **Původní produkce elektrické energie** | **GJ/rok** | **146 000** |
| **4** | **Původní instalovaný výkon tepelný** | **kWt** | **54 000** |
| **5** | **Dodávka tepla do sítě CZT - původní** | **GJ/rok** | **804 000** |
| **6** | **Původní spotřeba vstupní suroviny/produkce (hmotnost, množství, počet jednotek), uvádí se vztažná veličina emisního faktoru** | **t/rok (jiné vyjádření)** |  |
| **7** | **Původní kapacita zařízení (hmotnost, množství, počet jednotek apod.)** | **t/rok (jiné vyjádření)** |  |
| **8** | **Název původního druhu suroviny nebo produkce** | **text** |  |
| **9** | **Původní spotřeba paliva / energie** | **GJ/rok** | **1 205 353** |
| **10** | **Původní druh paliva / energie** | **text** | **hnědé uhlí** |
| **11** | **Původ a výrobní označení původního paliva / energie** | **text** | **mostecké O2, HP136** |
| **12** | **Výhřevnost paliva - původní** | **MJ/kg, MJ/m3** | **19** |
| **13** | **Původní doba využití jmenovitého výkonu zdroje** | **h/rok** | **7 100** |
| **14** | **Průměrný součinitel prostupu tepla Uem N** | **W(m2 K)** | **0** |
| **15** | **Objemový faktor budovy A/V** | **m2/m3** |  |
| **16** | **Plocha obvodové konstrukce zdivo** | **m2** |  |
| **17** | **Plocha výplní (okna dveře)** | **m2** |  |
| **18** | **Plocha konstrukce střechy** | **m2** |  |
| **19** | **Typ zdroje imisí/emisí** | **text** |  |
|  | **NAVRHOVANÝ STAV** | | |
| **20** | **Nový instalovaný výkon celkový** | **kW (jiné vyjádření)** | **54 000** |
| **21** | **Nový instalovaný výkon elektrický** | **kWe** | **8 800** |
| **22** | **Nový instalovaný výkon tepelný** | **kWt** | **54 000** |
| **23** | **Dodávka tepla do sítě CZT - nová** | **GJ/rok** | **804 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické a ekologické parametry navrhovaného opatření** | | | |
| **23a** | **Dodávka tepla do sítě CZT - nad 35 tis.** | **GJ/rok** | **804 000** |
| **24** | **Instalovaný výkon tepelný z OZE** | **kWt** | **3 900** |
| **25** | **Instalovaný výkon elektrický z OZE** | **kWe** | **635** |
| **26** | **Výroba tepla z OZE nová** | **GJ/rok** | **70 928** |
| **27** | **Výroba el. energie z OZE nová** | **GJ/rok** | **10 500** |
| **28** | **Celková délka rozvodů CZT** | **m** |  |
| **29** | **Délka přípojek CZT** | **m** |  |
| **30** | **Počet přípojek CZT** | **ks** |  |
| **31** | **Celková délka nově budovaných rozvodů CZT** | **m** |  |
| **32** | **Délka nově budovaných přípojek CZT** | **m** |  |
| **33** | **Počet nově budovaných přípojek CZT** | **ks** |  |
| **34** | **Celková délka plyn. rozvodů STL včetně přípojek** | **m** |  |
| **35** | **Délka plynovodních přípojek** | **m** |  |
| **36** | **Počet vybudovaných plynovodních přípojek** | **ks** |  |
| **37** | **Počet připojených odběratelů** | **ks** |  |
| **38** | **Spotřeba ZP po realizaci** | **tis.m3/rok** |  |
| **39** | **Nová spotřeba vstupní suroviny / produkce (hmotnost, množství, počet jednotek), uvádí se vztažná veličina emisního faktoru** | **t/rok (jiné vyjádření)** |  |
| **40** | **Nová kapacita zařízení (hmotnost, množství, počet jednotek apod.)** | **t/rok (jiné vyjádření)** |  |
| **41** | **Název nového druhu suroviny nebo produkce** | **text** |  |
| **42** | **Nová spotřeba paliva / energie** | **GJ/rok** | **1 091 219** |
| **43** | **Nový druh paliva / energie** | **text** | **hnědé uhlí, biomasa (dřevní štěpka)** |
| **44** | **Původ a výrobní označeni nového paliva / energie** | **text** | **mostecké TS2, dřevní štěpka** |
| **45** | **Výhřevnost paliva - nová** | **MJ/kg, MJ/m3** | **15,7** |
| **46** | **Doba využití jmenovitého výkonu zdroje - nová** | **h/rok** | **7 100** |
| **47** | **Účinnost celková - nová** | **%** | **90** |
| **48** | **Účinnost výroby elektřiny - nová** | **%** | **96** |
| **49** | **Ztráty sítě vč. předávacích (výměníkových) stanic CZT** | **GJ/rok** |  |
| **50** | **Plocha izolační zeleně** | **ha** |  |
| **51** | **Druh použité zeleně /vysazovaných rostlin, dřevin** | **text** |  |
| **52** | **Počet vysazovaných dřevin** | **ks** |  |
| **53** | **Typ zdroje imisí/emisí (dopravní koridory, průmyslové stavby, komerční zóny)** | **text** |  |
| **53a** | **Počet obyvatel** | **text** |  |
| **54** | **Zateplovaná plocha obvodové konstrukce - zdi** | **m2** |  |
| **55** | **Plocha výměny výplní - okna, dveře** | **m2** |  |
| **56** | **Zateplovaná plocha konstrukce - střecha** | **m2** |  |
| **57** | **Měrná spotřeba energie budovy** | **kWh/m2.rok** |  |
| **58** | **Měrná potřeba energie na vytápění - nová** | **kWh/m2.rok** |  |
| **59** | **Průměrný součinitel prostupu tepla Uem N** | **W(m2 K)** |  |
|  | **EKONOMICKÉ ÚDAJE** | | |
| **60** | **Úspora současných provozních nákladů** | **tis Kč/rok** | **15 501** |
| **61** | **Provozní náklady po realizaci** | **tis Kč/rok** | **103 431** |
| **62** | **Celkové náklady na opatření (vč. např. projektové přípravy, propagace atd.)** | **tis. Kč (bez DPH)** | **499 000** |
| **63** | **Celkové investiční náklady** | **tis. Kč (bez DPH)** | **499 000** |
| **64** | **Investiční náklady na výstavbu či rekonstrukci spalovacího zdroje** | **tis. Kč (bez DPH)** |  |
| **65** | **Investiční náklady na realizaci úspor energie** | **tis. Kč (bez DPH)** |  |
| **66** | **Investiční náklady na rozvody tepla včetně přípojek** | **tis. Kč (bez DPH)** |  |
| **67** | **Ekonomická životnost investice (ekologického opatření)** | **roky** | **30** |
| **68** | **Fixní náklady bez odpisů** | **tis. Kč/rok** | **76 718** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické a ekologické parametry navrhovaného opatření** | | | |
| **69** | **Variabilní náklady** | **Kč/jedn. produkce** | **74** |
| **70** | **Celková měrná investiční náročnost na relevantní znečišťující látky** | **tis. Kč/t rok** | **2 388** |
| **71** | **Celková měrná investiční náročnost na CO2** | **tis. Kč/t CO2 rok** | **28** |
|  | **EKOLOGICKÉ PARAMETRY (předpoklad po realizaci)** | | |
| **72** | **Emise TZL** | **mg/m3** | **23** |
| **73** | **Emise SO2** | **mg/m3** | **1 200** |
| **74** | **Emise NOx** | **mg/m3** | **200** |
| **75** | **Emise těkavých organických látek** | **mg/m3** | **25** |
| **76** | **Emise oxidu uhelnatého** | **mg/m3** | **200** |
| **77** | **Emise těžkých kovů** | **mg/m3** | **0,01** |
| **78** | **Emise amoniaku a soli amonné** | **mg/m3** | **20** |
| **79** | **Emise polycyklických aromatických uhlovodíků** | **mg/m3** | **0,00003** |
| **80** | **Emise methanu** | **mg/m3** | **0** |
| **81** | **Emise skupiny znečišťujících látek třídy I.** | **mg/m3** | **0** |
| **82** | **Emise skupiny znečišťujících látek třídy II.** | **mg/m3** | **0** |

Konec části: -

# I. Veřejná podpora

## Žadatel

|  |  |
| --- | --- |
| Žadatel | Velký podnik a ostatní |

Regionální podpora

|  |  |
| --- | --- |
| Region NUTS II ve vztahu k mapě regionální podpory pro období 2007 - 2013 | Jihozápad |

|  |  |
| --- | --- |
| Maximální výše veřejné podpory (%) | 36 |

1. Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Prohlašuji, že ke dni ………………………….. (datum podání žádosti o projekt) nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.

## Čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl na daný projekt přidělen jiný finanční příspěvek

Prohlašuji, že ke dni ………………………….. (datum podání žádosti o projekt) nejsem příjemcem žádného finančního prostředku z ostatních operačních programů, Fondu Soudržnosti, iniciativ Evropského společenství ani národních programů SFŽP ČR. V případě obdržení Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP odstoupím od dalších podaných žádostí, což doložím SFŽP ČR do 10 dnů ode dne obdržení výše zmíněných dokumentů.

## Seznámení se směrnicí MŽP č. 5/2008 a ID OPŽP

Žadatel tímto potvrzuje, že se seznámil s Implementačním dokumentem Operačního programu životní prostředí a Směrnicí MŽP č. 5/2008 a že tato žádost odpovídá příslušným náležitostem v těchto dokumentech stanoveným. V této souvislosti žadatel prohlašuje, že veškeré údaje v této žádosti (a jejích přílohách) uvedené jsou pravdivé, nezkreslené a úplné. Žadatel bere na vědomí, že Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán přeneslo část svých působností vyplývajících z jeho postavení ve struktuře implementace strukturálních fondů na Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkující subjekt (dále jen “Fond“). V této souvislosti žadatel potvrzuje, že bude respektovat pokyny a informace Fondu, jak individuální, tak obecné, zveřejněné na webových stránkách Fondu.

Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: …………………………………………………….\*) V…………………………………………………….. Dne:………………………………………….

Razítko:

Podpis: ………………………………………………

\*) Je-li žádajícím subjektem právnická osoba.

# Provozní situace

Přílohy

## Požadované přílohy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Počet stran** | **Vydal** | **Typ dokumentu** | **Ze dne** | **Číslo jednací** |
| **Přílohy požadované technickou sekcí** | | | | | |
| **T1 Seznam všech příloh** | **KPL** | **TST, a.s.** | **Originál** | **31.03.2009** | **vč.detailního seznamu** |
| **T2 Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele** | **KPL** | **Krajský soud v Českých Budějovicíc h** | **Originál** | **19.03.2009** | **V 48/2009** |
| **T3 Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR** | **1** | **TST, a.s.** | **Originál** | **25.03.2009** | **-** |
| **T4 Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH** | **KPL** | **TST, a.s.** | **Originál** | **25.03.2009** | **-** |
| **T5 Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)** | **KPL** | **KÚJČ** | **Ověřená kopie** | **24.01.2008** | **KUJCK 2028/2008 OZZL/2-Du** |
| **T6 Stanovisko orgánu ochrany přírody** | **KPL** | **KÚJČ** | **Originál** | **10.03.2009** | **KUJCK 6185/2009 OZZL/ Kl** |
| **T7 Finanční analýza** | **-** | **-** | **Kopie** | **-** | **-** |
| **T8 Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory** | **-** | **-** | **Kopie** | **-** | **-** |
| **T9 Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva** | **-** | **-** | **Kopie** | **-** | **-** |
| **T10 Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb.** | **-** | **-** | **Kopie** | **-** | **-** |
| **T11 Ocenění nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb.** | **-** | **-** | **Kopie** | **-** | **-** |
| **T12 Provozní smlouva včetně dokladů k výběru provozovatele** | **-** | **-** | **Kopie** | **-** | **-** |
| **T13 Doklad způsobu zajištění provozu investice** | **KPL** | **ERÚ, KÚJČ** | **Ověřená kopie** | **05.10.2001** | **P3491/2001/300, KUJCK1892/2008 OZZL/4/HI** |
| **T14 Stanovisko ČIŽP** | **KPL** | **ČIŽP** | **Originál** | **25.03.2009** | **ČIŽP/42/OOO/090450 4.001/09/CLS** |
| **T15 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu** | **KPL** | **Chemoprag** | **Originál** | **01.01.2008** | **37200, 1 paré vč.rozpočtu** |
| **T16 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb.** | **KPL** | **MÚ**  **Strakonice** | **Ověřená kopie** | **11.04.2008** | **SÚ/167/167/08/Ho** |
| **T17 Aktuální výpis z katastru nemovitostí** | **KPL** | **Katastr.úřa d** | **Ověřená kopie** | **30.01.2009** | **589/10/09** |
| **T18 Energetický audit (Energetický průkaz budovy)** | **KPL** | **Energetický auditor Ing. Jiří Hrubý č. auditora 046** | **Originál** | **25.03.2009** | **-** |
| **T19 Studie proveditelnosti** | **-** | **-** | **Kopie** | **-** | **-** |
| **T20 Odborný posudek, Rozptylová studie** | **KPL** | **EKOPOR** | **Originál** | **01.03.2009** | **9010** |
| **T21 Doklad o způsobu zajištění paliva** | **KPL** | **Czech Coal a.s., České lesy a.s.** | **Ověřená kopie** | **30.11.2006** | **ONPU/2/2007/125133 5000, 27-2008** |
| **T22 Vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP k žádosti** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Počet stran** | **Vydal** | **Typ dokumentu** | **Ze dne** | **Číslo jednací** |
| **T23 Základní popis projektu** | **1** | **TST, a.s.** | **Originál** | **30.03.2009** | **-** |
| **T24 Potvrzení o zařazení projektu do IPRM** | **KPL** | **Město Strakonice** | **Originál** | **30.03.2009** | **-** |
| **Přílohy požadované ekonomickou sekcí** | | | | | |
| **E1 Výkaz zisku a ztráty** | **KPL** | **TST, a.s.** | **Originál** | **25.02.2009** | **-** |
| **E2 Rozvaha** | **KPL** | **TST, a.s.** | **Originál** | **25.02.2009** | **-** |
| **E3 Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování** | **KPL** | **TST, a.s.** | **Originál** | **02.04.2009** | **-** |
| **E4 Komentář k zajištění cizích zdrojů** | **KPL** | **TST, a.s., ČSOB** | **Originál** | **25.03.2009** | **-** |
| **E5 Předběžný návrh na zajištění půjčky** | **-** | **-** | **Originál** | **-** | **-** |
| **E6 Charakteristika organizace** | **KPL** | **TST, a.s.** | **Originál** | **28.02.2008** | **-** |
| **E7 Zpráva auditora** | **1** | **Consultas - Audit s.r.o.** | **Kopie** | **25.02.2009** | **-** |
| **E8 Daňové přiznání** | **KPL** | **TST, a.s.** | **Kopie** | **13.06.2008** | **-** |
| **E9 Podnikatelský plán 2009 - 2013** | **KPL** | **TST, a.s.** | **Originál** | **05.03.2009** | **-** |

Datum tisku: 11. březen 2020 11:43